Отдел образования администрации  МР «Шамильский район»

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение

«Митлиурибская основная  общеобразовательная школа»

План мероприятий («Дорожная карта»)

По повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МКОУ «Митлиурибская ООШ»

с.Митлиуриб 2016г.

Утверждаю:

Директор школы

______О.М.Ибрагимов

Приказ № 22/42 от 01.09.2016г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

По повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг                                                                     в МКОУ «Митлиурибская ООШ»

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов :

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, предоставления мер социальной поддержки инвалидам с.Митлиуриб.

Проведенный анализ показал , что здание образовательного учреждения не отвечает всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми являются четыре основные категории инвалидов, в том числе детей инвалидов : Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах- колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

В настоящее время в школе обучается 0 детей – инвалидов ,  из них 0 на дому , в том числе 0 дистанционно, по адаптированной образовательной программе 0 . Совместимое обучение с другими учащимися проходят 0 детей – инвалидов (о)

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Реализация «Дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями  Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации , принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации          	оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

проведение  обучения работников ОУ, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг:

совершенствование нормативной правовой базы;

обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним).

Создание  универсальной  безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2018 годы.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг МКОУ «Митлиурибская  основная  общеобразовательная  школа»

(Наименование ОУ)

| № п\п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  | Должностное лицо, организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности управления, организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | директор |
| 1. | Доля детей-инвалидов от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, от общего числа детей-инвалидов от 3 до 7 лет | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор О.М.Ибрагимов |
| 2. | Доля детей-инвалидов , посещающих образовательные учреждения, от общего числа детей-инвалидов | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор О.М.Ибрагимов |
| 3 | Доля детей-инвалидов , получающих образовательные услуги: - на дому - дистанционно |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор О.М.Ибрагимов |
| 4 | Доля детей-инвалидов , посещающих кружки при ОУ, от общего числа детей-инвалидов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор О.М.Ибрагимов |
| 5 | Доля педработников ОУ, прошедших обучение по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор О.М.Ибрагимов |

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов в МКОУ «Митлиурибская  основная  общеобразовательная  школа»

(Наименование ОУ)

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативно правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведения мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование действующих помещений, в которых гражданам предоставляются социальные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Внести изменения в паспорта доступности. | Приказ Отдел образования МР «Шамильский район» | Директор О.М.Ибрагимов | 2015 год | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 2. | Установка кнопки вызова персонала | Республиканская программа «Доступная среда на 2016 – 2020 годы» | Директор О.М.Ибрагимов | 2016-2017 год | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 3. | Назначение ответственных за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи |  | Директор О.М.Ибрагимов | 2017 год | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 4. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров | Республиканская программа «Доступная среда на 2016 – 2020 годы» | Директор О.М.Ибрагимов. | 2016-2020 годы | Увеличение доли сотрудников , прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями представления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данной организации |

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 1

|  | 1. Общие сведения об объекте |  |  |  |  |  | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (вид) объекта социальной инфраструктуры(ОСИ) | Адрес объекта социальной инфраструктуры | № паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры | Название организации, расположенной на объекте социальной инфраструктуры | Форма собствен-ности | Вышестоящая организация | Виды оказываемых услуг | Категории населения | Категории инвалидов | Испол-нитель ИПР (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МКОУ «Митлиурибская основная общеобразовательная школа» | РД МР «Шамильский район» с.Митлиуриб | 1 | МКОУ «Митлиурибская основная общеобразовательная школа» | государственная | Отдел образования МР «Шамильский район» | Образовательные услуги | Родители, сотрудники, учащиеся, воспитанники | Все категории инвалидов | да |

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 2

|  | 3. Состояние доступности объекта |  |  | 4. Управленческое решение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вариант обустройства объекта | Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) | Нуждаемость и очередность адаптации | Виды работ по адаптации | Плановый период (срок) исполнения | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Дата контроля | Результаты контроля | Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта РФ |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | А | ДЧ-В | да | Индивидуальное решение с ТСР | Ноябрь-декабрь 2017 | ДП-В | - | - | - |

указывается один из вариантов:«А» или «В»;«А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;

указывается: ДП-В - доступен полностью всем;ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

указывается: ДП-В - доступен полностью всем;ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно

дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17

Категории инвалидов: «Г» - инвалиды с нарушением слуха;«К»- инвалиды,передвигающиеся на креслах- колясках;«О (ОДА)» - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;  «С» -  инвалиды с нарушением зрения; «У» - инвалиды с нарушением умственного развития.

Заместитель  директора по ВР                          Ибрагимов И.М.